|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [ 4월 2주차 프로젝트 수행 일지 ] | | | |  |
| 2020-03-30 ~ 2020-04-03 | | | | | |
| 프로젝트 타이틀 | | 제 20대 서울시 국회의원 평가 서비스 | | | |
| 프로젝트 팀명 | | 노구리 | **프로젝트 팀원** | (팀장) 이혁재  (팀원) 구민주 노소영 이리애 | |

※ 프로젝트 팀장은 매 주 월요일 강사님 메일로 전 주차 〔1. 프로젝트 수행 계획 및 현황〕 이 작성된 파일 전달해주세요

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 | | | | |
| 이름 | **구민주** | **노소영** | **이리애** | **이혁재** |
| 금주  프로젝트 수행계획 | * 국회의원 정보 수집 * 민원키워드 수집 * DB 연동 | * 회의록 수집 | * 의안 데이터 수집 * 민원 키워드 수집 * DB 구축 | * 네이버 뉴스 크롤링 |
| 금주  프로젝트 수행내용 | * 국회의원 정보 수집 * 민원키워드 수집 * DB 연동 | * 회의록 수집 | * 의안 데이터 수집 * 민원 키워드 수집 * DB 구축 | * 네이버 뉴스 크롤링 |
| 문제점 | * 민원키워드 빈도수 추출 필요 | * 크롤링 과정에서 구분자 문제로 몇개의 오류가 나타남 | * DB 글자 수 제한으로 인해서 의안 데이터를 임포트하는데 제한됨 (해결) | * 긍/부정 처리의 기준 모호 |
| 차주  프로젝트  수행계획 | * 민원 키워드 빈도수 추출 및 모델링 요소 데이터 수집 | * 회의록 데이터 오류 수정 및 모델링 요소 데이터 수집 | * 국회의원 키워드 추출 * 텍스트마이닝 | * 텍스트 마이닝 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 강사님 피드백 | | | | | |
|  | **수행계획 달성도** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **수행내용 완성도** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | | | | |
| 피드백 일시 2020년 04월 13일  강사명 (서명) | | | | | |