|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [ 4월 3주차 프로젝트 수행 일지 ] | | | |  |
| 2020-04-13 ~ 2020-04-19 | | | | | |
| 프로젝트 타이틀 | | 제 20대 서울시 국회의원 평가 서비스 | | | |
| 프로젝트 팀명 | | 노구리 | **프로젝트 팀원** | (팀장) 이혁재  (팀원) 구민주 노소영 이리애 | |

※ 프로젝트 팀장은 매 주 월요일 강사님 메일로 전 주차 〔1. 프로젝트 수행 계획 및 현황〕 이 작성된 파일 전달해주세요

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 프로젝트 수행 계획 및 현황 | | | | |
| 이름 | **구민주** | **노소영** | **이리애** | **이혁재** |
| 금주  프로젝트 수행계획 | * 모델링 영향요소 수집하고 모델링 * 민원 키워드 추출 | * 모델링 영향요소 수집하고 모델링 * 민원 키워드 추출 | * 국회의원 키워드 추출 | * 뉴스 자연어처리 및 감성분석 * 공약 이행률 데이터 수집 |
| 금주  프로젝트 수행내용 | * 모델링 영향요소 수집 및 20대 예측 * 민원 키워드 추출중 | * 모델링 영향요소 수집 및 20대 예측 | * 의안명에서 명사추출하고 불용어사전 만들기 * 의안에서 핵심키워드 추출 | * 뉴스 자연어처리 및 감성분석 * 공약 이행률 데이터 수집 |
| 문제점 | * 결과 시각화 방법 토의 | * 결과 시각화 방법 토의 | * 데이터 구조 정의 필요 | * 모델의 신뢰도 검증 |
| 차주  프로젝트  수행계획 | * 민원 키워드 추출 완료 및 회의록 텍스트마이닝 | * 20대 예측 모델 결과 시각화 | * 국회의원 키워드 테이블 완성(의안 및 회의록에서 키워드 추출) * 키워드를 활용하여 시각화 | * 모델 신뢰도 측정 및 보안 * 모델링 결과, 공약 이행률 시각화 * 웹 구현 토의 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 강사님 피드백 | | | | | |
|  | **수행계획 달성도** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **수행내용 완성도** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | | | | |
| 피드백 일시 2020년 04월 13일  강사명 (서명) | | | | | |